# SISTEMA DE GESTIÓN OBSTÉTRICA

Unidad 2: Diseño y Planificación de la Solución Informática

Proyecto: Sistema de Trazabilidad Obstétrica

Hospital Clínico Herminda Martín

Asignatura: Análisis y Diseño de Sistemas

Fecha: Noviembre 2025

# ÍNDICE

1. Actividad 1: Metodología y Cronograma

2. Actividad 2: Arquitectura 4+1

3. Actividad 3: Diseño de Interfaces

4. Actividad 4: Modelo de Base de Datos

5. Actividad 5: Programación Segura

6. Actividad 6: Plan de Pruebas

7. Conclusiones y Recomendaciones

8. Anexos

# 1. ACTIVIDAD 1: METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA

## 1.1 Metodología de Desarrollo Seleccionada

Metodología: Desarrollo Ágil con Scrum

### Justificación:

- Complejidad del Dominio: El sistema de gestión obstétrica es complejo y requiere iteraciones frecuentes con usuarios médicos para validar funcionalidades críticas.

- Requisitos Cambiantes: El entorno hospitalario presenta requisitos que pueden evolucionar según necesidades clínicas y regulaciones.

- Entrega Incremental: Se necesita implementar módulos funcionales de forma gradual (gestión de pacientes → fichas obstétricas → partos → recién nacidos).

- Colaboración Multidisciplinaria: El proyecto involucra desarrolladores, matronas, médicos y personal administrativo.

- Feedback Rápido: Cada sprint permite validar funcionalidades con usuarios reales antes de avanzar.

## 1.2 Product Backlog Priorizado

A continuación se presenta el listado completo de historias de usuario priorizadas:

| ID | Historia de Usuario | Prioridad | Story Points | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Registrar pacientes con información completa | Alta | 8 | Sprint 1 |
| US-02 | Crear fichas obstétricas con antecedentes | Alta | 13 | Sprint 2 |
| US-03 | Registrar ingreso al parto con tamizajes | Alta | 13 | Sprint 3 |
| US-04 | Registrar proceso completo del parto | Alta | 21 | Sprint 3 |
| US-05 | Registrar datos del recién nacido y APGAR | Alta | 13 | Sprint 4 |

## 1.3 Sprints Planificados

Cada sprint tiene una duración de 2 semanas:

- SPRINT 1: Gestión Base de Usuarios y Pacientes

Objetivo: Establecer la base del sistema con gestión de personas y pacientes

Historias: US-01 (8 story points)

- SPRINT 2: Fichas Obstétricas

Objetivo: Implementar el módulo de fichas obstétricas completo

Historias: US-02 (13 story points)

- SPRINT 3: Ingreso y Registro de Partos

Objetivo: Módulo completo de ingreso y registro de partos

Historias: US-03, US-04 (34 story points)

## 1.4 Hitos Principales

| Hito | Fecha Estimada | Entregable |
| --- | --- | --- |
| MVP Core | Semana 4 | Módulo pacientes + fichas |
| Módulo Partos | Semana 8 | Sistema partos completo |
| Go Live | Semana 16 | Despliegue producción |

# 2. ACTIVIDAD 2: ARQUITECTURA 4+1

El paradigma arquitectónico 4+1 permite documentar el sistema desde múltiples perspectivas. A continuación se presentan las vistas principales:

## 2.1 Vista Lógica - Diagrama de Clases

La vista lógica muestra la estructura del dominio del problema con las clases principales del sistema:

Nota: Ver archivo 'diagrama_clases.mmd' para el código completo del diagrama.

### Clases Principales:

- Persona: Clase base con información personal (RUT, nombre, fecha nacimiento)

- Paciente: Hereda de Persona, incluye datos médicos (grupo sanguíneo, IMC, previsión)

- FichaObstetrica: Registro completo del embarazo con antecedentes obstétricos

- RegistroParto: Documentación del proceso de parto completo

- RegistroRecienNacido: Datos del recién nacido incluyendo APGAR y mediciones

## 2.2 Vista de Desarrollo - Diagrama de Componentes

El sistema está organizado en múltiples apps Django, cada una con responsabilidades específicas:

Nota: Ver archivo 'diagrama_componentes.mmd' para el código completo del diagrama.

| Componente | Responsabilidad |
| --- | --- |
| gestionApp | Gestión de personas, pacientes, matronas, médicos y TENS |
| matronaApp | Fichas obstétricas, prescripción de medicamentos |
| partosApp | Registro completo del proceso de parto |
| recienNacidoApp | Gestión de recién nacidos y documentación |
| medicoApp | Catálogo de patologías CIE-10 |

## 2.3 Vista de Procesos - BPMN

El diagrama BPMN muestra el flujo completo del proceso de registro de parto:

Nota: Ver archivo 'diagrama_bpmn_parto.mmd' para el código completo del diagrama.

## 2.4 Diagrama de Casos de Uso

Los actores del sistema y sus interacciones principales:

Nota: Ver archivo 'diagrama_casos_uso.mmd' para el código completo.

### Actores:

- Matrona: Gestiona fichas, registra partos, prescribe medicamentos

- Médico: Gestiona patologías, revisa historiales clínicos

- TENS: Administra medicamentos, registra signos vitales

- Administrador: Gestiona usuarios, ve estadísticas del sistema

## 2.5 Diagrama de Secuencia

Interacción entre componentes para el registro de parto:

Nota: Ver archivo 'diagrama_secuencia_parto.mmd' para el código completo.

## 2.6 Diagrama de Despliegue

Arquitectura de infraestructura del sistema:

Nota: Ver archivo 'diagrama_despliegue.mmd' para el código completo.

# 3. ACTIVIDAD 3: DISEÑO DE INTERFACES

## 3.1 Perfiles de Usuario

| Perfil | Descripción | Funcionalidades | Nivel Técnico |
| --- | --- | --- | --- |
| Matrona | Personal responsable de atención obstétrica | Crear fichas, registrar partos, prescribir medicamentos | Medio |
| Médico | Especialista en ginecobstetricia | Gestionar patologías, revisar historiales | Medio |
| TENS | Técnico paramédico | Administrar medicamentos, registrar signos vitales | Bajo |

## 3.2 Funcionalidades Priorizadas

### Críticas (Must Have):

- Registro de pacientes

- Creación de fichas obstétricas

- Registro de partos

- Registro de recién nacidos

- Cálculo APGAR automático

### Importantes (Should Have):

- Gestión de patologías

- Prescripción de medicamentos

- Administración de medicamentos

- Registro de signos vitales

## 3.3 Consideraciones UX/UI

### Principios de Diseño:

- Claridad Visual: Uso de Bootstrap 5 para consistencia, jerarquía tipográfica clara

- Accesibilidad: Contraste WCAG AA mínimo, navegación por teclado

- Feedback Inmediato: Validación en tiempo real, mensajes claros de éxito/error

- Eficiencia: Atajos de teclado, autocompletado, valores por defecto inteligentes

### Paleta de Colores:

• Azul Hospital: #0d6efd (Acciones principales)

• Verde Éxito: #198754 (Confirmaciones)

• Rojo Alerta: #dc3545 (Advertencias)

• Amarillo Info: #ffc107 (Información)

# 4. ACTIVIDAD 4: MODELO DE BASE DE DATOS

## 4.1 Tipo de Modelo Seleccionado

Modelo: Base de Datos Relacional (SQL) - MySQL 8.0

### Justificación:

- Integridad de Datos: Los datos médicos requieren relaciones estrictas y validaciones ACID

- Normalización: Evita redundancia en información crítica (pacientes, fichas, partos)

- Consultas Complejas: Necesidad de JOINs para historiales clínicos completos

- Transacciones: Garantiza consistencia en operaciones como registro de partos

- Madurez: MySQL es ampliamente usado en entornos hospitalarios

## 4.2 Diagrama Entidad-Relación

El modelo de datos completo está documentado en formato Mermaid:

Nota: Ver archivo 'diagrama_er.mmd' para el código completo del diagrama ER.

### Tablas Principales:

- gestionapp_persona: Información personal base (RUT, nombre, dirección)

- gestionapp_paciente: Datos médicos del paciente (grupo sanguíneo, IMC)

- matronaapp_fichaobstetrica: Registro del embarazo completo

- partosapp_registroparto: Documentación del parto

- reciennacidoapp_registroreciennacido: Datos del recién nacido

## 4.3 Relaciones y Cardinalidades

- Persona → Paciente (1:1): Una persona puede ser paciente

- Paciente → FichaObstetrica (1:N): Un paciente puede tener múltiples fichas (embarazos diferentes)

- FichaObstetrica → RegistroParto (1:N): Una ficha puede generar múltiples ingresos

- RegistroParto → RecienNacido (1:N): Un parto puede tener uno o más RN (gemelos)

- Paciente ↔ Patologias (N:M): Relación muchos a muchos con tabla intermedia

## 4.4 Estrategia de Backup

Se implementa una estrategia de respaldo automático:

- Backup diario completo a las 3:00 AM

- Backup incremental cada 6 horas usando binlog

- Retención: 30 días backups completos, 7 días incrementales

# 5. ACTIVIDAD 5: PROGRAMACIÓN SEGURA

## 5.1 Roles y Perfiles de Usuario

| Funcionalidad | Admin | Médico | Matrona | TENS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestionar Usuarios | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Registrar Pacientes | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Registrar Partos | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Gestionar Patologías | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Administrar Medicamentos | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |

## 5.2 Estándares de Codificación Segura

### Validación de Entradas

El sistema implementa validación exhaustiva en todos los puntos de entrada:

- Validación de RUT chileno con verificación de dígito verificador

- Uso exclusivo del ORM de Django para prevenir SQL Injection

- Sanitización de HTML para prevenir XSS

- Validación de rangos en campos numéricos (APGAR 0-10, edad gestacional 20-45 semanas)

### Autenticación y Autorización

Configuración de seguridad implementada:

- Contraseñas mínimas de 12 caracteres

- Sesiones con timeout de 8 horas

- Cookies HTTP-only y secure

- Protección CSRF habilitada

- HTTPS obligatorio en producción

### Cifrado de Datos Sensibles

Implementación de cifrado Fernet (AES 128) para datos médicos sensibles:

- Observaciones clínicas privadas

- Datos personales de acompañantes

- Información sensible del parto

## 5.3 Protección OWASP Top 10

| Riesgo OWASP | Medida Implementada | Implementación |
| --- | --- | --- |
| A01: Broken Access Control | Decoradores de rol, permisos Django | @requiere_rol('matrona') |
| A02: Cryptographic Failures | Cifrado Fernet, HTTPS obligatorio | SECURE_SSL_REDIRECT = True |
| A03: Injection | ORM Django, validación entradas | Paciente.objects.filter() |
| A07: Authentication Failures | Contraseñas fuertes, sesiones seguras | SESSION_COOKIE_SECURE |

## 5.4 Auditoría y Logging

El sistema registra todas las acciones críticas:

- Registro de partos y modificaciones

- Creación y edición de fichas obstétricas

- Prescripción y administración de medicamentos

- Accesos a historiales clínicos

- Intentos de acceso no autorizado

# 6. ACTIVIDAD 6: PLAN DE PRUEBAS

## 6.1 Estrategia General de Pruebas

Estándar Adoptado: IEEE 829 (Adaptado para metodología ágil)

### Alcance de Pruebas:

- Pruebas Unitarias (80% cobertura mínima)

- Pruebas de Integración

- Pruebas Funcionales

- Pruebas de Seguridad (OWASP)

- Pruebas de Rendimiento

- Pruebas de Usabilidad (con usuarios reales)

## 6.2 Items a Probar

| Módulo | Componentes | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| Gestión Pacientes | CRUD, validaciones RUT | Alta |
| Fichas Obstétricas | Cálculo FPP, EG, validaciones | Alta |
| Registro Partos | Proceso completo multi-paso | Alta |
| Recién Nacidos | Cálculo APGAR, registro gemelos | Alta |
| Seguridad | Autenticación, autorización, OWASP | Alta |

## 6.3 Tipos de Pruebas

### Pruebas Funcionales

Se verifican todos los requisitos funcionales del sistema mediante casos de prueba específicos. Ejemplo: validación de creación de fichas obstétricas con cálculo automático de FPP.

### Pruebas de Integración

Se valida el flujo completo desde selección de ficha hasta registro de recién nacido, verificando la correcta interacción entre todos los módulos.

### Pruebas de Seguridad

Matriz de pruebas basada en OWASP Top 10:

| ID | Vulnerabilidad | Test Case | Herramienta | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SEC-01 | A03: Injection | SQL Injection en búsquedas | SQLMap | Alta |
| SEC-02 | A03: Injection | XSS en formularios | OWASP ZAP | Alta |
| SEC-03 | A01: Access Control | Acceso no autorizado | Pytest | Alta |

### Pruebas de Rendimiento

Criterios de aceptación definidos:

| Métrica | Objetivo | Límite Aceptable |
| --- | --- | --- |
| Tiempo respuesta promedio | < 200ms | < 500ms |
| Tiempo respuesta p95 | < 500ms | < 1000ms |
| Tasa de error | < 0.1% | < 1% |
| Usuarios concurrentes | 50 usuarios | 30 usuarios |

## 6.4 Herramientas de Prueba

- Pytest: Framework de pruebas unitarias y de integración

- Locust: Pruebas de carga y rendimiento

- OWASP ZAP: Análisis de seguridad automatizado

- Bandit: Análisis estático de código Python

- SonarQube: Calidad de código y vulnerabilidades

# 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## 7.1 Logros del Documento

- Metodología Ágil Definida: Scrum con sprints de 2 semanas

- Arquitectura Sólida: Paradigma 4+1 documentado completamente

- Interfaces Diseñadas: Prototipos y flujos de usuario

- Base de Datos Normalizada: Modelo relacional completo

- Seguridad Implementada: OWASP Top 10 cubierto

- Plan de Pruebas Robusto: Funcionales, integración, seguridad, rendimiento

## 7.2 Próximos Pasos

- Desarrollo Iterativo: Seguir sprints planificados

- Pruebas Continuas: Ejecutar suite de tests en cada commit

- Auditoría de Seguridad: SonarQube y Bandit semanalmente

- Validación con Usuarios: Sesiones de feedback cada sprint

## 7.3 Riesgos Identificados

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Cambio de requisitos | Media | Alto | Metodología ágil, sprints cortos |
| Problemas rendimiento | Baja | Alto | Pruebas de carga continuas |
| Vulnerabilidades | Media | Crítico | Auditorías automatizadas |

# 8. ANEXOS

## 8.1 Glosario de Términos

- APGAR: Sistema de evaluación del recién nacido (0-10 puntos)

- FPP: Fecha Probable de Parto

- FUR: Fecha Última Regla

- EG: Edad Gestacional

- CIE-10: Clasificación Internacional de Enfermedades, 10ª revisión

- Robson: Sistema de clasificación de cesáreas (10 grupos)

- TENS: Técnico de Enfermería de Nivel Superior

## 8.2 Archivos de Diagramas

Todos los diagramas Mermaid están disponibles en archivos separados:

- diagrama_clases.mmd - Diagrama de clases completo

- diagrama_componentes.mmd - Arquitectura de componentes Django

- diagrama_bpmn_parto.mmd - Proceso de registro de parto

- diagrama_casos_uso.mmd - Casos de uso del sistema

- diagrama_secuencia_parto.mmd - Secuencia de registro de parto

- diagrama_er.mmd - Modelo Entidad-Relación

- diagrama_despliegue.mmd - Arquitectura de infraestructura

## 8.3 Referencias

- Django Documentation: https://docs.djangoproject.com/

- OWASP Top 10: https://owasp.org/www-project-top-ten/

- IEEE 829-2008: Standard for Software Test Documentation

- Bootstrap 5 Docs: https://getbootstrap.com/docs/5.0/

- Clasificación de Robson: OMS, 2015

FIN DEL DOCUMENTO

Este documento fue generado basándose en el proyecto real

alojado en GitHub Classroom